Zał. Nr 4 do SIWZ

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR 12/2012

z dnia  …………..  zawarta pomiędzy :

- PGKiM w Sandomierzu Spółka z o.o.  ul. Przemysłowa 12 wpisana do KRS    w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod nr 0000145515 z kapitałem zakładowym – 11.200.500,00 zł, NIP –864-000-25-49 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Tadeusza Przyłuckiego  – Prezesa Zarządu

2. mgr inż. Grzegorza Gawrona      – Prokurenta, a

2

Zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1.

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego  wyboru oferty Wykonawcy 
w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą              Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz 
z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i grawitacyjnego-

zgodnie  z warunkami zawartymi w ofercie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

§2

- Prace   należy   wykonać   zgodnie   ze   specyfikacją   techniczną   wykonania i odbioru robót określającą wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót .

- Wszystkie materiały budowlane zapewnia wykonawca. Na używane przez Wykonawcę materiały wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, poświadczające odpowiednią jakość i dopuszczalność do stosowania w budownictwie.

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy do Wykonawcy robót.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Zgłoszenie rozpoczęcia prac modernizacyjnych do Wydziału Budownictwa 
i Architektury Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Do obowiązków Wykonawcy należy :

- Wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną oraz Prawem Budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

- Realizacja oraz koordynacja wszystkich robót i dostaw związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Organizacja zaplecza technicznego budowy.

- Oznaczenie i należyte zabezpieczenie terenu budowy.

- Po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkie tymczasowe zaplecza i urządzenia oraz pozostawienie terenu budowy czystym i nadającym się do użytkowania.

- Zapewnienie stałego nadzoru Kierownika Robót zarówno nad pracownikami wykonującymi roboty, jak i przebiegiem robót w miejscu ich realizacji.

- Zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych specyfikacją techniczną.

- Dokonanie odbioru obiektów będących przedmiotem umowy przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z koniecznością dostarczenia PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.  zaklauzulowanych w ośrodku geodezyjnym map na dzień odbioru końcowego.

- Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów powykonawczych.

§3

- Wykonawca nie może zaangażować do wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawców, jeżeli nie uwzględnił ich udziału w realizacji przedmiotu zamówienia na etapie składania ofert.

- Z udziałem podwykonawców Wykonawca może zrealizować tę część przedmiotu zamówienia, którą deklarował na etapie składania ofert

- Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

- Jeśli wykonanie umowy będzie się opóźniać z przyczyn niedopełnienia przez Wykonawcę powyższych zobowiązań albo też z tego powodu dalsza realizacja umowy będzie niemożliwa, sytuacje te zostaną potraktowane jako rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy.

§4

Termin realizacji zamówienia:  - jeden miesiąc od daty podpisania umowy.

§5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę zgodnie

z ofertą:
 ……………… netto,( słownie :),

……………… brutto,( słownie :),

§6

Strony postanowiły, że Wykonawca wystawi fakturę po odbiorze jakościowym zamówienia  przez Zamawiającego. Termin płatności faktury - 14dni .

§7

Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną robotę na okres 24 miesięcy począwszy od daty przyjęcia jej przez Zamawiającego.

§8

- Kierownikiem   budowy   posiadającym   uprawnienia budowlane
 nr ……….  upoważnionym przez Wykonawcę do realizacji robót zgodnie 
z dokumentacją  przetargową będzie –

- Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego będzie ……….,
z którym Wykonawca będzie uzgadniał wszystkie sprawy związane z realizacją robót.

- Nadzór  Inwestorski  pełnić  będzie …………………………………………………

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilościowego i jakościowego robót
 w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.

§9

1.Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Wykonawcę wg dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami  w tym zakresie ,
 a w szczególności z przepisami techniczno- budowlanymi oraz normami.

2. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 4 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,8 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto.

4.W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto.

6.Zamawiający  i Wykonawca  mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

7.Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnego powiadomienia w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań wynikających z umowy, a w szczególności, gdy Wykonawca opóźnia się wykonaniem roboty budowlanej ponad 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych w umowie.

§10

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§11

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień  publicznych.

§12

Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizowanej niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po  jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:							Zamawiający: